## Slide 1: SUNHEDSPLATFORMEN
SP

## Slide 2: Leverandør
Epic Systems Corporation.
Leverandør af patientjournals-/EPJ systemer globalt.
Blev udvalgt af Region Hovedstaden og Sjælland til at levere et system i 2013.
Er kendt for at være markedsleder inden for større EPJ-systemer, med mange hospitaler som kunder.
Notes: Epic Systems Corporation er et amerikansk firma.

## Slide 3: Projektet
Sundhedsplatformen
Et samlet moderne system
Udrulning
Min Sundhedsplatform
Notes: Sundhedsplatformen – title på projektet.
Et samlet moderne system der understøtter både kliniske og administrative arbejdsgange (medicinering, dokumentation, stuegang, booking, laboratorieprøver m.v)
Udrulning sker fra Maj 2016 til November 2017
Min Sundhedsplatform er en patientportal hvor patienter kan følge aftaler og se prøvesvar.

## Slide 4: Hvad gik der galt?
Tabt aktivitet, fx færre patienter.
Brugervenlighed ikke testet før udrulning.
Risiko for patientsikkerhed
Notes: Der blev tabt aktivitet på hospitalerne efter implementeringen, fx færre patienter blev behandlet. Eksempel: På Herlev og Gentofte Hospital kostede de første tre måneder ca. 70 mio. kr. på tabt aktivitet, + 16 mio. kr. overarbejde, + 20 mio. kr. ekstra it-udstyr.
Brugervenlighed og arbejdsgangene var ikke tilstrækkeligt tilpassede eller testede før udrulning: systemet krævede mange klik, var tungt for brugerne, og uddannelsen var utilstrækkelig.
Fejl i medicinmodulet og dataoverførsel til/fra Fælles Medicin Kort Et eksempel: Et kodemodul i SP medførte, at en patient fik ordination “8 tablet­ter én gang ugentligt” vist korrekt i SP, men i FMK-fritekstfeltet stod “8 tabletter morgen mandag hver uge 8 tabletter morgen torsdag hver uge”. Det var ifølge regionens egne oplysninger en systemopsætning i SP, der var årsag.

## Slide 5: Omkostninger og Status
Danmarkshistoriens største sundheds-IT projekt
Investeringsniveau på 3 mia. Kr.
Ekstra udgifter for over 100 mio kr de første 3 måneder, eller det samme som 1 mio. Kr pr.dag
Det vil koste mellem 4-5 mia. Kr at udskifte SP med et andet system hvis det bliver besluttet.
Systemet kører forsat og det bliver løbende forbedret.