## Slide 1: Extreme Programming

## Slide 2: Hvad er extreme programming (XP)
Skabt af Kent Beck i slutningen af 1990’erne
Reaktion på tunge og langsomme udviklingsmetoder
Fokus på kvalitet, fleksibilitet og tæt samarbejde
Arbejde i små og hyppige leverancer
Notes: 1. Skabt af Kent Beck i slutningen af 1990’erne XP blev udviklet af Kent Beck som en ny måde at arbejde med softwareudvikling på i en tid, hvor krav ændrede sig hurtigt.
2. Reaktion på tunge og langsomme udviklingsmetoder XP opstod, fordi mange tidligere metoder tog meget lang tid og var svære at ændre, når der kom nye krav.
3. Fokus på kvalitet, fleksibilitet og tæt samarbejde Metoden prioriterer løbende forbedringer, god kommunikation mellem team og kunde samt mulighed for at ændre retning hurtigt.
4. Arbejde i små og hyppige leverancer Arbejdet opdeles i små stykker, som leveres ofte for at skabe tidlig værdi og mulighed for hurtige justeringer.

## Slide 3: Hvorfor XP er en agil metode
Hurtig tilpasning til nye krav
Arbejde i overskuelige dele
Løbende feedback
Fokus på kundens behov
Notes: 1. Hurtig tilpasning til nye krav XP gør det muligt at ændre retningen hurtigt, fordi arbejdet ikke er bundet i lange planer.
2. Arbejde i overskuelige dele Små arbejdsdele gør det lettere at tilføje, rette og forbedre systemet uden store omkostninger.
3. Løbende feedback Teamet får jævnligt tilbagemeldinger fra kunden og fra test, hvilket styrer, hvad der skal forbedres.
4. Fokus på kundens behov Kunden er aktiv under hele forløbet og påvirker løbende, hvad der skal bygges.

## Slide 4: De 5 kernerværdier i XP
Man ændrer koden, når det er nødvendigt, også selvom det betyder at smide tidligere arbejde ud. En sund kodebase er vigtigere end stolthed.
Teamet tager ansvar sammen og respekterer hinandens arbejde, tid og viden.
Kommunikation
1
2
3
4
5
Teamet skal tale sammen hele tiden. XP fungerer ikke, hvis alle sidder i hver sin boble og gætter på, hvad der skal ske.
Byg den enkleste løsning, der virker. Ikke den store “en dag bliver det sikkert nyttigt”-konstruktion, som ingen kan overskue om tre måneder.
Simplicitet
Feedback
Test, kundekommentarer og teamets egne erfaringer bruges til at rette kursen løbende. Intet bliver set som færdigt og urokkeligt.
Mod
Respekt
Notes: Kommunikation Teamet skal tale sammen hele tiden. XP fungerer ikke, hvis alle sidder i hver sin boble og gætter på, hvad der skal ske.
Simplicitet Byg den enkleste løsning, der virker. Ikke den store “en dag bliver det sikkert nyttigt”-konstruktion, som ingen kan overskue om tre måneder.
Feedback Test, kundekommentarer og teamets egne erfaringer bruges til at rette kursen løbende. Intet bliver set som færdigt og urokkeligt.
Mod Man ændrer koden, når det er nødvendigt, også selvom det betyder at smide tidligere arbejde ud. En sund kodebase er vigtigere end stolthed.
Respekt Teamet tager ansvar sammen og respekterer hinandens arbejde, tid og viden.

## Slide 5: Grundidéer i XP
Simple løsninger
Tæt kommunikation
Villighed til at forbedre kode
Feedback som styring
Notes: 1. Simple løsninger XP vælger den enkleste løsning, fordi den er lettere at ændre og vedligeholde.
2. Tæt kommunikation Daglige samtaler sikrer fælles forståelse og hurtige beslutninger.
3. Villighed til at forbedre kode Koden ændres løbende for at bevare kvalitet og stabilitet.
4. Feedback som styring Teamet bruger kundens og systemets feedback til at bestemme næste skridt.

## Slide 6: Arbejdsmetoder i XP
Per-Programming (2 udviklere om samme kode)
TDD (Test før funktioner bygges)
Koden samles og testes ofte
Hele teamet deler ansvar
Leverancer frigives jævnligt
Notes: 1. To udviklere arbejder sammen om koden Parprogrammering giver højere kvalitet og mere videndeling.
2. Test skrives før funktioner bygges Test før kode skaber stabile funktioner og færre fejl.
3. Koden samles og testes ofte Hyppig integration fanger problemer tidligt og reducerer risiko senere.
4. Hele teamet deler ansvar Ingen del af systemet tilhører kun én person, så arbejdet flyder bedre.
5. Leverancer frigives jævnligt Små og hyppige leverancer gør det muligt at vise fremdrift og justere i tide.

## Slide 7: Fordele ved XP
Høj kvalitet
Færre fejl i produktionen
Hurtigere levering
Bedre overblik og styring
Notes: 1. Høj kvalitet Den løbende test og forbedring af koden giver et mere stabilt system.
2. Færre fejl i produktionen Fejl bliver opdaget tidligt og rettet, før de når ud til brugerne.
3. Hurtigere levering Små leverancer betyder hurtigere værdi og hurtigere reaktion på behov.
4. Bedre overblik og styring XP skaber tydelig fremdrift og giver alle parter et klart billede af status.

## Slide 8: Ulemper ved XP
Kræver høj disciplin
Stor afhængighed af tæt samarbejde
Mindre egnet til meget store projekter
Kunden skal være tilgængelig
Test og ændringer kan være tidskrævende
Notes: 1. Kræver høj disciplin Teamet skal arbejde struktureret hver dag for at få fuldt udbytte af metoden.
2. Stor afhængighed af tæt samarbejde XP fungerer dårligt, hvis kommunikationen i teamet er svag.
3. Mindre egnet til meget store projekter Store organisationer kan have svært ved at arbejde i så små leverancer.
4. Kunden skal være tilgængelig Løbende feedback kræver tid fra kunden, hvilket ikke altid er muligt.
5. Test og ændringer kan være tidskrævende Den høje mængde test og løbende forbedringer kræver ekstra indsats.

## Slide 9
XP-cyklus afsluttet.